## Slide 1
FORMATION PROFESSIONNELLE • DOMAINE : AGILITÉ
Gestion de projet Scrum : Transition vers le rôle de Product Owner
Module interactif certifiant | Accompagnement par Tuteur IA | SGCI Academy

## Slide 2
Sommaire de la formation
Société Générale Côte d'Ivoire • T-chIA • Gestion de projet scrum
2 / 8
01
L'esprit Scrum et le pivot vers le rôle de Product Owner
02
Responsabilités exclusives du Product Owner et gestion de la valeur
03
L'art de l'affinage et de la priorisation du Product Backlog
04
Dynamique des événements Scrum et positionnement du PO
05
Qualité logicielle, Définition de Terminé et Incrément
06
Synthèse opérationnelle et plan de transition

## Slide 3
L'esprit Scrum et le pivot vers le rôle de Product Owner
Société Générale Côte d'Ivoire • T-chIA • Gestion de projet scrum
3 / 8
L'empirisme comme fondation : contrôle basé sur la transparence, l'inspection et l'adaptation.
Auto-organisation de l'équipe : le Scrum Master et le PO n'interviennent pas dans la technique.
Le pivot culturel du Tech Lead : passer du 'Comment concevoir' (technique) au 'Quoi construire et pourquoi' (valeur).

## Slide 4
Responsabilités exclusives du Product Owner et gestion de la valeur
Société Générale Côte d'Ivoire • T-chIA • Gestion de projet scrum
4 / 8
Unique responsable du Product Backlog : expression claire, ordonnancement stratégique et clarté des exigences.
Maximisation de la valeur : s'assurer que le travail de l'Équipe de Développement apporte le meilleur ROI.
Une autorité unifiée : le PO est une personne unique, pas un comité, respectée par toute l'organisation.

## Slide 5
L'art de l'affinage et de la priorisation du Product Backlog
Société Générale Côte d'Ivoire • T-chIA • Gestion de projet scrum
5 / 8
Le Backlog comme document vivant : évolution constante selon le marché, les retours utilisateurs et la technique.
Affinage collaboratif : ajout de détails, estimations et revues régulières (maximum 10% de la capacité de l'équipe).
Notion de 'Prêt' (Ready) : amener les items du backlog à un niveau de clarté suffisant pour être planifiés.

## Slide 6
Dynamique des événements Scrum et positionnement du PO
Société Générale Côte d'Ivoire • T-chIA • Gestion de projet scrum
6 / 8
Planification de Sprint : le PO apporte l'objectif (Sprint Goal) et clarifie les besoins sélectionnés.
Mêlée quotidienne (Daily Scrum) : événement exclusif à l'Équipe de Développement pour s'auto-organiser.
Revue et Rétrospective : inspecter l'incrément avec les parties prenantes et adapter le processus de l'équipe.

## Slide 7
Qualité logicielle, Définition de Terminé et Incrément
Société Générale Côte d'Ivoire • T-chIA • Gestion de projet scrum
7 / 8
L'Incrément : somme de tous les éléments du Product Backlog terminés, utilisable et potentiellement livrable.
Définition de 'Terminé' (DoD) : standard commun de qualité pour assurer une transparence totale.
Aucun compromis sur la qualité : les objectifs de qualité ne sont jamais revus à la baisse en cours de Sprint.

## Slide 8
Synthèse opérationnelle et plan de transition
Société Générale Côte d'Ivoire • T-chIA • Gestion de projet scrum
8 / 8
La transition clé : faire confiance à l'Équipe de Développement sur le 'Comment' et se concentrer sur le 'Quoi'.
Scrum est indivisible : appliquer partiellement ses règles compromet l'agilité globale.
Prochaine étape : collaborer avec votre Scrum Master pour installer votre posture de PO au sein de la SGCI.